Arbeitsprotokoll

Snake Enchanter – PIP-3 Theme B

Teilnehmer: Julian Gomez

Zeitraum: 03.02.2026 – 03.03.2026

Engine: Unity 6 (6000.0.62f1, URP)  |  C#

Plattform: Windows, 1920×1080 + Ultrawide, 60 FPS

Phase 1: SPIELBAR

03.02.2026 (Dienstag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity Projekt anlegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordnerstruktur erstellen (_Project, Scripts, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Git Repository initialisieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| GitHub Remote verbinden + Push | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentation migrieren (GDD, Config) | ✓ | ✓ | ✓ |
| .gitignore konfigurieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektplan erstellen (4-Phasen-Modell) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsprotokoll-Template erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVP-Struktur definieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Core Scripts erstellen (6 Scripts) | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDD v1.4 mit Slider-System aktualisieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| New Input System Migration (v1.2/v2.1) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unity Integration (Player, ExitTrigger) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input Actions Asset konfigurieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greybox Level aufbauen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADR-006 als Projekt-Regel definieren | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-03_ProjectSetup.png

Notizen

- Unity 6 (6000.0.62f1) mit URP Template

- 4-Phasen-Entwicklungsmodell: Spielbar → Komplett → Schön → Fertig

- Jede Phase ist abgebbar – Qualität konstant, Umfang wächst

- Wichtig: Nur New Input System verwenden (ADR-006 Projekt-Regel)

- Scripts: PlayerController v1.2, TuneController v2.1, HealthSystem, GameEvents, TuneConfig, ExitTrigger

- Offen: Toon Snakes Pack muss noch aus Asset Store importiert werden

04.02.2026 (Mittwoch)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayerController v1.3: Crouch-System (LeftCtrl) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PlayerController v1.4: Camera Offset (entfernt) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PlayerController v1.5: Hierarchy Camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crouch Action in InputActions + Binding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera Pitch Limits (Best Practice -70/+70) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crouch Speed 50% (2.5 von 5.0) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Config Update: Third-Person → First-Person | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cave Assets inventarisieren + Collider prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cave System aufbauen (Caves Parts Set) | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-04_CaveMap.png

Notizen

- PlayerController durchlief 3 Iterationen (v1.3→v1.5) wegen Camera-Override-Problem

- Lektion: Script sollte Kamera-Position NICHT besitzen, sondern aus Hierarchy lesen

- Cave Prefabs: Alle haben MeshCollider (IsTrigger=false, Convex=false)

- Dwarven Pack für Deko (Pillars, Arches, Window Props für Exit)

- Offen: TuneConfig SOs, UI (HealthBar/Slider), Snake AI, Toon Snakes Pack

05.02.2026 (Donnerstag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Toon Snakes Pack importieren + in Scene platzieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snake-Sichtbarkeit in Game View debuggen (mit Dozent gelöst) |  | ✓ | ✓ |
| GameManager GameObject anlegen + konfigurieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| SnakeAI auf Snakes (BoxCollider + SnakeAI Component) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneConfigs im TuneController zuweisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthSystem Drain-Rate kalibrieren (0.1 HP/sec, deaktiviert für Dev) |  | ✓ | ✓ |
| HealthSystem Event-Flood Fix (_lastReportedHealth) |  | ✓ | ✓ |
| Snake Tune-Targeting testen (Proximity-basiert, Command Range) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 neue Mixamo-Animationen importiert (Crouch, Spell, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller Animator neu aufgebaut (Idle, Walk, Crouch) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Player/Animation Setup untersuchen + debuggen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Player Einsinken Fix (heightFromFeet + keepOriginalOrientation) |  | ✓ | ✓ |
| Animator von Player auf Cowboy (child) verschoben |  | ✓ | ✓ |
| CharacterController Capsule korrekt konfiguriert |  | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-05_.png

Notizen

- Toon Snakes Pack (Meshtint Studio) importiert: 6 Prefabs (Cobra/Snake × Green/Purple/Magenta)

- HealthDrain Bug: Rate war 2.5 HP/sec (viel zu schnell) → korrigiert auf 0.1 HP/sec, deaktiviert für Dev

- HealthChanged Event Flood: Feuerte 60×/sec → Fix durch _lastReportedHealth Check

- Player Einsinken debuggt: Root Transform Position Y = heightFromFeet (Feet statt Original). Alle 4 Animations-FBX gefixt

- MC_Controller: Idle → Walk (Speed > 0.1), Crouch Forward/Back (IsCrouching)

- PLAYER ANIMATION KOMPLETT GELÖST!

- Offen: Canvas UI (HealthBar + TuneSlider) noch nicht aufgebaut

06.02.2026 (Freitag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Git Branch-Strategie einrichten + dokumentieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthBarUI v2.0→v3.1: Gradient, Pulse, Debuff, Frame | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneSliderUI v2.0→v2.1: Segmente, Marker, Frame, Zonen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canvas UI im Inspector anpassen (Steampunk-Theme, Arvo SDE Font) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinemachine einbauen (CM_PlayerCamera, CameraHeadTracker) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PlayerController v1.5→v1.7: Cinemachine-kompatibel (Pitch-only) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CameraHeadTracker.cs erstellen (Position-only Tracking) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steampunk UI Pack (Gentleland) importieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D_Assets Ordnerstruktur bereinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gradient-Bug fixen (UpdateBarColor nur bei Event statt kontinuierlich) |  | ✓ | ✓ |
| TuneSliderUI Fixes: MarkerSize, Frame Sliced, OnValidate |  | ✓ | ✓ |
| Setup-Review aller 12 Scripts (Qualität, Standards, Redundanz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backlog erstellen (B-001 Lambda-Leak, B-002 deprecated API) |  | ✓ | ✓ |
| Player Avatar geändert + Cinemachine Kamera repariert | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-06_.png

Notizen

- Git Branch-Strategie: feature/<name> von main, Claude erinnert bei Start/Ende

- Canvas UI: Genshin-Style Segmented Slider mit 3 Farbzonen (Gelb=Safe, Orange=Success, Grau=Danger)

- HealthBar: Gradient (Rot→Gelb→Grün), Puls-Effekt unter 30% HP, Debuff-Text, kein HP-Text

- Cinemachine v3.x: Kamera folgt Head-Bone, PlayerController steuert nur Pitch

- Gradient-Bug: UpdateBarColor wurde nur bei OnHealthChanged aufgerufen, nicht kontinuierlich

- Problem: Nach Cinemachine-Umbau und Avatar-Änderung funktionieren Animationen nicht mehr

- Offen: Animations-Problem debuggen (Avatar-Zuweisung, Animator-Platzierung prüfen)

09.02.2026 (Montag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Animations-Problem analysieren (Avatar-Zuweisung, Animator-Platzierung) |  | ✓ | ✓ |
| Pirate Pack Assets recherchieren (FBX-Format, Mixamo-Workflow) |  | ✓ | ✓ |
| Humanoid Rig Setup recherchieren (Configure Avatar Workflow in Unity) |  | ✓ | ✓ |
| Material Import Workflow planen (URP/Lit Shader, SkinnedMeshRenderer) |  | ✓ | ✓ |
| Import-Plan für Session 8 festlegen (Reihenfolge, Abhängigkeiten) |  | ✓ | ✓ |
| STATE.md + BACKLOG.md aktualisieren | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-09_Research.png

Notizen

- Animations-Problem (06.02): Animator Controller falsch platziert, Avatar fehlt — Lösung: Pirate Humanoid Rig

- Entscheidung: Pirate Pack als Player Avatar — FBX + Mixamo Animations + URP Materials

- Humanoid Rig: Configure Avatar in Unity → Bone Mapping, T-Pose, Avatar Asset

- Import-Reihenfolge geplant: FBX → Avatar → Materials → Animations → Animator Controller

10.02.2026 (Dienstag)  —  Session 8

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirate FBX importieren + Humanoid Rig konfigurieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| PirateAvatar erstellen (Configure in Unity) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 URP/Lit Materials manuell auf SkinnedMeshRenderer zuweisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 Pirate Animations importieren + auf PirateAvatar retargeten | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller: 4 States (Idle, Walk, Crouch Idle, Crouch Walk) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirate als Child von Player im GameLevel.unity | ✓ | ✓ | ✓ |
| CameraTarget unter Head Bone für Cinemachine erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| CM_PlayerCamera Tracking Target auf CameraTarget setzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full Core Loop Play-Test durchführen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backlog erstellen aus Test-Feedback | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-08_PirateSetupComplete.png

Notizen

- Pirate Character komplett integriert: FBX, Avatar, Materials, Animations

- Material Remapping schlug fehl → Manuelles Assignment auf SkinnedMeshRenderer

- PirateAvatar GUID: 619359b845787a443af41cf1ed1cfed0

- 13 Animations organisiert: Idle/, Walk/, Crouch/, Death/, Spell/, Others/

- CameraTarget: Leeres GO unter Pirate_Skeleton/Spine/Spine1/Spine2/Neck/Head

- Core Loop Test erfolgreich: Movement, Crouch, Camera, Animations funktionieren

- LESSON LEARNED: Always Check Live Setup First — ask user, don't read old files

11.02.2026 (Mittwoch)  —  Session 9

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| MC_Controller: 4 Spell States hinzufügen (Move, Daze, Attack, Fear) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller: 2 Death States hinzufügen (Drain, Snakes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animator: 7 Parameter (Speed, IsCrouching, 4 Spell Triggers, IsDead) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneController v2.3→v2.4: Spell Animation Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthSystem v1.2.1→v1.3: Death Animation Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spell Animations testen (Tune 1-4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Death Animation testen (Death_by_Drain) | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDD v1.4→v1.5: Player Character + Animations dokumentieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| STATE.md + BACKLOG.md aktualisieren | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-09_MCAnimationsComplete.png

Notizen

- MC Animations komplett: 10 States total (4 Movement, 4 Spell, 2 Death)

- Spell Animations werden durch TuneController v2.4 bei Success ausgelöst

- Death Animations: Script-basiert via animator.Play() — Death_by_Drain, Death_by_Snakes

- Phase 1 Status: KOMPLETT → Übergang zu Phase 2 (Enemy System + Snake Animations)

Phase 2: KOMPLETT

12.02.2026 (Donnerstag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| SnakeAI Props Collision Fix (Tag Typo 'Enviroment') |  | ✓ | ✓ |
| Props Mesh Colliders auf Convex setzen (20 Prefabs) |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI Raycast Distance Fix (0.33 → 1.0 min) |  | ✓ | ✓ |
| MoveAwayTarget Hierarchy Fix (SetParent null) |  | ✓ | ✓ |
| Visual Color System Fix (URP _BaseColor) |  | ✓ | ✓ |
| Material Emission Glow System (v1.4.0) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Particle Glow System Experiment (v1.4.1) |  | ✓ | ✗ |
| Particle System Revert (git restore) |  | ✓ | ✓ |
| Documentation erstellen (4 MD files) |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.3.11 - v1.3.14 Testing | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-13_.png

Notizen

- SnakeAI v1.3.14 COMPLETE — Alle Core Behaviors funktionieren

- Tag-Typo: 'Enviroment' in 20 Prefabs behoben (Bash-Script)

- MoveAwayTarget: War Child von Snake → Endlos-Verfolgung. Fix: SetParent(null) in Awake()

- Particle Glow: Experiment fehlgeschlagen → git restore + rm (sauber entfernt)

- LESSON LEARNED: Tag Typos sind silent killers (keine Compiler-Warnung). URP nutzt _BaseColor statt .color

13.02.2026 (Freitag)  —  Session 16

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tune 2: Sleep → Daze Rename (alle Files) |  | ✓ | ✓ |
| Tune 2 Behavior: 8s Timer, Die Animation, Blue Glow | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tune 3 Behavior: Attack Non-Snake Creatures (tag-based) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directional Slither Animations (Forward/Left/Right) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Debug Logging System (Spells, Attacks, States) |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.5.0 → v1.6.0 Implementation | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-14_Session16.png

Notizen

- SnakeAI v1.6.0: Directional Slither + Debug Logging

- Sleep → Daze Rename: Komplettes Rename (SnakeState, SnakeEffect, UI, Editor Scripts)

- Tune 2 (Daze): IsDazed Bool, 8s Timer, Blue Glow, Collision OFF

- Directional Slither: Forward/Left/Right basierend auf InverseTransformDirection

- Phase 2 Core Features COMPLETE, Backlog für Phase 3 definiert

14.02.2026 (Samstag)  —  Session 17

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Scene + Prefabs Setup (6 Snake Prefabs, MoveAwayTargets) |  | ✓ | ✓ |
| Unity Packages Update (URP, ShaderGraph) |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.7.0: Line-of-Sight + Dead Code Cleanup |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.7.1: Controller Fix + Attack Cooldown Reset |  | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.7.2: Die Animation Loop Fixed |  | ✓ | ✓ |
| Tune 4 (Freeze) Unlock für Testing |  | ✓ | ✓ |
| Bug Testing Session (IsDazed, Attack Cooldown, Die Animation) | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-15_Phase2Complete.png

Notizen

- SnakeAI v1.7.0 → v1.7.2: 4 Critical Bugs Fixed in 3 Commits

- Bug 1 (IsDazed ERROR): Prefabs nutzten External_Assets controller ohne IsDazed parameter → alle 6 Prefabs auf _Project controller umgestellt

- Bug 2 (Attack Cooldown): _lastAttackTime = 0f beim Verlassen von Dazed state

- Bug 3 (Die Animation Loop): IsDazed=true in Dead state setzen → Snake bleibt in Die Animation

- Phase 2: COMPLETE (95%), Branch feature/enemy-setup, 9 Commits, 4 Bugs Fixed

16.02.2026 (Montag)  —  Session 18

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayerController Ground Detection Fix |  | ✓ | ✓ |
| GSD Milestone v0.3 Initialization |  | ✓ | ✓ |
| NavMesh Research (4 research files) |  | ✓ | ✓ |
| Requirements Definition (REQUIREMENTS.md) |  | ✓ | ✓ |
| Roadmap Creation (ROADMAP.md - 5 phases) |  | ✓ | ✓ |
| Documentation Updates (STATE.md, PROJECT.md, MILESTONES.md) |  | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-16_v0.3Initialized.png

Notizen

- PlayerController v1.9: Ground Detection Fix — _velocity.y = -5f in Start(), Player sinkt nicht mehr beim Spawn

- NavMesh Research: STACK.md, FEATURES.md, ARCHITECTURE.md, PITFALLS.md — HIGH confidence, Zero Blocker

- 10-Step Incremental Migration Plan: NavMeshAgent.SetDestination() ersetzt MoveTowardsSafe()

Phase 3: SCHÖN

17.02.2026 (Dienstag)

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.3 Milestone: NavMesh Migration (Phase 3–5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| NavMeshSurface baken (GameLevel Scene) | ✓ | ✓ | ✓ |
| NavMeshAgent auf 6 Snake-Prefabs konfigurieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.8.1: NavMeshAgent Aktivierung (updatePosition=true) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.8.2: UpdatePatrol() → SetDestination + SamplePosition | ✓ | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.8.3: FollowPlayer + MoveAway → SetDestination | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bug-Fix: Patrol-Animation-Sprung (Root Motion → In Place Clips) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Animator Controller: W Root → In Place für alle 3 Slither-States | ✓ | ✓ | ✓ |
| LateUpdate() Sync: transform.position = agent.nextPosition | ✓ | ✓ | ✓ |
| applyRootMotion = false im Script | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-17_NavMeshMigration.png

Notizen

- Kern-Bug behoben: Schlangen-Patrol-Animation sprang zu Frame 0 zurück wenn Collider getroffen

- Root Cause (Dozent bestätigt): MoveTowardsSafe() blockierte → _isPatrolling blieb true → Animation-Reset

- Lösung 1: NavMeshAgent.SetDestination() navigiert um Hindernisse

- Lösung 2: Slither W Root → In Place Clips (keine Root-Motion-Positionsdaten)

- NavMeshAgent: updatePosition=false, manueller Position-Sync via agent.nextPosition in LateUpdate()

18.02.2026 (Mittwoch)  —  Session 20 – Phase 7 Spell System

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| GameEvents.cs: 9 neue Spell System Events + Invokers | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneConfig.cs: SnakeEffect Enum auf Move/Daze/Shield reduziert | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpellScrollPickup.cs: Walk-over + Raycast + Proximity Glow | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpellUnlockSystem.cs: Zelda-Style Pause Panel (TMPro + WaitForSecondsRealtime) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneController v3.0: 4 Felder → 3-Element Array + Unlock Gate | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpellHUDController.cs: Dynamische Slots (startet leer, wächst mit Scrolls) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ShieldComponent.cs: 8s Shield, Absorb/Expire Lifecycle, Screen-Edge-Glow | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthSystem v1.4→v1.5: Shield Intercept + Heal-on-Charm | ✓ | ✓ | ✓ |
| SnakeAI v1.9: SnakeCharmed Event + Attack/Freeze Dead Code entfernt | ✓ | ✓ | ✓ |
| TuneController v3.1: Range Check, Cooldown, Charges, Shield Wiring | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpellHUDController v1.1: Cooldown Overlay + Range Indicator | ✓ | ✓ | ✓ |
| fix: UnlockTune4 aus GameManager + TuneConfigCreator auf 3 Tunes | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-18_.png

Notizen

- Phase 7 Spell System Code komplett, Editor Setup begonnen

- Kern-Änderung: Von 4 Tunes (Move/Sleep/Attack/Freeze) auf 3 (Move/Daze/Shield)

- Shield: 8s, blockt nächsten Snake-Angriff. Duration kommt aus TuneConfig (Single Source of Truth)

- Heal-on-Charm: HP heilt NUR wenn Move/Daze eine Schlange charmt. Shield heilt nicht.

- Scroll Collection: Zelda-style — Scroll aufheben → Pause → Panel → Any Key → weiter

- Git: 14 Commits auf main (b40d554 → df665e1)

19.02.2026 (Donnerstag)  —  Session 21 – Cave-Rebuild & Art-Restructure

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 MVP Roadmap umstrukturiert (5 Phasen, 21 Requirements) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cave Materialien: Standard-Shader → URP/Lit (4 Materials) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirate Assets in eigenen Ordner konsolidiert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Art-Visuals Ordnerstruktur vereinheitlicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirate Animation System: Humanoid Rig + Bake Into Pose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Water Material + NavMesh nach Restructure wiederhergestellt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spell System gefixt: TuneConfigs, Entranced State, Shield-Kopplung | ✓ | ✓ | ✓ |
| GameManager Bindings + Scene-Referenzen repariert | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-19_.png

Notizen

- Cave Materialien: Standard-Shader erscheinen pink in URP → auf URP/Lit umgestellt

- materialSearch: Wert 1 (Local) findet keine Materialien in Unterordnern → 2 (Recursive-Up) nötig

- Pirate Humanoid: Bake Into Pose für alle Clips, Root Motion OFF (CharacterController steuert Bewegung)

- Spell System Fix: Entranced-State zweiphasig (Entranced 3s → Dazed 8s), Shield-Kopplung repariert

20.02.2026 (Freitag)  —  Session 22 – Dokumentation & Merge

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| STATE.md aktualisiert — Spell System Session Handoff dokumentiert | ✓ | ✓ | ✓ |
| feature/cave-rebuild in main gemergt (--no-ff) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feature-Branch lokal + remote gelöscht | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-20_.png

Notizen

- Merge: feature/cave-rebuild → main (Commit e0c85cc)

- Branch nach Merge lokal + remote gelöscht (Projekt-Regel: Ein Feature = Ein Branch)

23.02.2026 (Montag)  —  Session 23 – FBX Asset Recovery & Animator Cleanup

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Root Cause identifiziert: .gitignore: *.fbx schließt alle FBX aus |  | ✓ | ✓ |
| Cave FBX: 7 Binaries aus External_Assets wiederhergestellt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snake FBX: 16 Binaries (Toon Cobra + Animationen) wiederhergestellt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirate.FBX: GUID-korrekt wiederhergestellt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pirate Animations: 10/10 .meta aus git HEAD + FBX-Binaries platziert | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller: Spell_Fear → Spell_Shield (Magic Spell Casting Anim) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller: Spell_Attack State + SpellAttack Parameter gelöscht | ✓ | ✓ | ✓ |
| MC_Controller: IsDead Parameter → IsDazed umbenannt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle 9 Animator-States mit Animationsclips verknüpft | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alte Platzhalter-Avatare entfernt (Malbers/Cowboy, SpaceRobotKyle) | ✓ | ✓ | ✓ |
| feature/spell-editor-setup committed + gepusht + in main gemergt | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-02-21_.png

Notizen

- Root Cause FBX fehlen: .gitignore trackt keine *.fbx — FBX müssen manuell bereitgestellt werden

- GUID-System: Unity referenziert Assets per GUID (.meta-Datei). Beim Wiederherstellen darf .meta NICHT überschrieben werden!

- Pirate.FBX GUID: 619359b845787a443af41cf1ed1cfed0

- MC_Controller finales Setup: 3 Spell States (Move, Daze, Shield) + 2 Death + 4 Movement. Parameter: Speed, IsCrouching, SpellMove, SpellDaze, SpellShield, IsDazed

- LESSON LEARNED: Mixamo Animations: FBX aufklappen (▶), mixamo.com-Clip in Motion-Feld ziehen — nicht die FBX-Datei selbst

Phase 4: FERTIG

24.02.2026 – 26.02.2026 (Dienstag – Donnerstag)

Krank – keine Arbeitszeit in diesem Zeitraum.

27.02.2026 (Freitag)  —  Session – Phase 10 Audio & Music

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| MusicManager.cs v1.0 erstellen (scene-based, gameplay alternation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MusicManager in MainMenu + GameLevel Scenes einbinden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controls Overlay mit Keycap Images (UI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screenshots für Dokumentation erstellen (4 Screenshots) | ✓ | ✓ | ✓ |
| feature/phase10-audio → main gemergt | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/Screenshot 2026-02-27 211040.png

Notizen

- MusicManager v1.0: Scene-basiertes Musik-System — MainMenu-Musik und Gameplay-Musik getrennt

- Controls Overlay: Keycap-Images zeigen Tastaturbelegung im Spiel

- Phase 10 COMPLETE: Audio & Music vollständig integriert

- Git: feature/phase10-audio Branch gemergt (Commits: 7b8addc, d8b187e, 20855d1, 386c937, e57cac3)

01.03.2026 (Sonntag)  —  Session – General Improvements & Story Integration

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Debug: Breath Attack (CancelInvoke Fix, _canSeePlayer Fix) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Mode Difficulty (+15% Snake-Damage, Drain-Rate 0.25f) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Charges-System aus TuneController entfernt (MVP Scope Reduction) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snake Behavior Fix: Basic Snake FollowPlayer in Breath-Range | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shield Damage Bypass Fix: TakeSnakeAttackDamage() in HealthSystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthBarUI: _debuffText / _debuffMessage entfernt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelbes Licht (Skybox außerhalb Cave) | ✓ | ✓ | ✓ |
| StoryIntroController v1.1: Intro-Text vor Game Beginn | ✓ | ✓ | ✓ |
| GameManager: _showIntroOnStart Flag + StartGameFromIntro() | ✓ | ✓ | ✓ |
| EndingStoryController v1.1: Ending Story (Happy End) mit Fade | ✓ | ✓ | ✓ |
| ResultScreenController v1.1: _waitForEndingStory + ShowWin() | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unity Editor: StoryIntroPanel + EndingStoryPanel in Scene eingebaut | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-03-01_.png

Notizen

- Breath Attack Fix: CancelInvoke(nameof(ResetBreathBool)) vor Invoke verhindert doppelten Reset

- Advanced Difficulty: Snake-Schaden ×1.15, Drain 0.115 → 0.25 HP/sec

- Charges System entfernt: TuneController v3.3 — kein Charge-Counter mehr (GDD: Future Feature)

- Shield Fix: SnakeAI rief TakeDamage() direkt auf → bypassed Shield. Neues TakeSnakeAttackDamage() prüft Shield vor jedem Angriff

- Story Intro: Spielsysteme bleiben deaktiviert bis Spieler Taste drückt. Drain während Intro deaktiviert

- Ending Story: CanvasGroup Fade-In 1.2s / Fade-Out 0.6s, Input-Cooldown 0.8s verhindert versehentliches Überspringen

- Blink Effect: (Sin(t)+1)*0.5 — weiche Sinuskurve, Min-Alpha 0.2 (Text immer lesbar)

- Branch: feature/general-improvements (Commits: a4974d8, 18b769e)

02.03.2026 (Montag)  —  Session: Polish Phase 11 + Projektabschluss-Vorbereitung

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| MusicManager v1.1: Unity Recorder Audio-Fix (OnAudioConfigurationChanged Debounce) | ✓ | ✓ | ✓ |
| StoryIntroController v1.2: CanvasGroup Fade In/Out, _inputReady Flag, _inputCooldown | ✓ | ✓ | ✓ |
| ActiveEffectsController v1.0: MOVE/DAZE Text-Anzeige via GameEvents.OnSnakeCharmed | ✓ | ✓ | ✓ |
| feature/general-improvements in main gemergt (--no-ff) | ✓ | ✓ | ✓ |
| STATE.md aktualisiert (Phase 11 DONE, Phase 12 next) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektabgleich mit Projektauftrag_PIP-3 (Pflichtinhalte, Wahlinhalt, Besondere Anforderungen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektplan aktualisiert (Ist-Datum-Spalte, Scope-Änderungen, Risiken-Status) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsprotokoll aktualisiert (02.03 Eintrag, Zusammenfassung) | ✓ | ✓ | ✓ |

Screenshot: Media/Screenshots/2026-03-02_.png

Notizen

- MusicManager Recorder-Fix: OnAudioConfigurationChanged wird mehrfach gefeuert wenn Recorder startet/stoppt → Debounce-Flag _audioRestartPending verhindert Re-Entrancy. WaitForSeconds(0.5f) wartet bis alle Recorder-Events abgeschlossen sind, dann Musik neu starten

- StoryIntroController v1.2: CanvasGroup-Fade (1.2s FadeIn, 0.6s FadeOut) wie EndingStoryController. _inputReady-Flag blockiert Input während Fade + 0.8s Cooldown — verhindert versehentliches Überspringen durch letzten Tastendruck aus der Vorscene

- ActiveEffectsController v1.0: OnSnakeCharmed(int): Tune 1 → MoveText (3s), Tune 2 → DazeText (11s = 3s Entranced + 8s Dazed). Recast setzt Timer zurück (Stop + Start Coroutine). Shield bleibt bei ShieldComponent

- Projektabgleich: Pflichtinhalte ✓, Wahlinhalt (Simple+Advanced) ✓, Backend GET+POST ✓. KRITISCH OFFEN: Trailer (20 Punkte Note 2), DELETE+UPDATE fehlt, Build fehlt, ZIP fehlt, PDF-Exporte fehlen

- Git: ba4d6d6 (STATE.md Session-End). Branch: main. Working Tree clean.

03.03.2026 (Dienstag)  —  ABGABE

| Aufgabe | geplant | in Bearb. | erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Finale Abgabe vorbereiten |  |  |  |
| ZIP erstellen |  |  |  |
| Präsentation halten |  |  |  |

Zusammenfassung

| Phase | Ziel | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 – Spielbar | Kern-Loop funktioniert | Abgeschlossen (11.02.2026) |
| 2 – Komplett | Alle Features | Abgeschlossen (14.02.2026) |
| 3 – Schön | Polish & Juice | NavMesh, Audio, Spell System (21.02.2026) |
| 4 – Fertig | Abgabe-Ready | Story Integration, Doku, Build (03.03.2026) |